SHARK HUMAN ALLIANCE

Implementační plán webu

Verze 1.0  |  Březen 2026

# Shrnutí

Tento dokument obsahuje strukturovaný plán implementace všech doporučení pro web Shark Human Alliance. Doporučení jsou rozdělena do 4 fází podle priority a náročnosti. Položky označené v původním zadání jako „ke zvážení“ mají sníženou prioritu (LOW).

Klíčové priority: E-mail na web, partnerské organizace pro důvěryhodnost, oprava faktických claimů, live preview certifikátu, gift flow, a samostatná Impact stránka.

# Přehled fází

| Fáze | Zaměření | Čas | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Rychlé výhry a důvěryhodnost | 1–2 dny | 6 úkolů |
| Fáze 2 | UX a konverze | 3–5 dní | 7 úkolů |
| Fáze 3 | Nové stránky a rozšíření | 5–10 dní | 4 úkolů |
| Fáze 4 | Obsahová strategie a monetizace | 2–4 týdny | 3 úkolů |

# Fáze 1 — Rychlé výhry a důvěryhodnost

Odhadovaný čas: 1–2 dny

| ID | Úkol | Popis | Priorita | Čas | Soubory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | E-mail na web | Přidat sharkhumanalliance@gmail.com do footeru a na budoucí Impact stránku. | HIGH | < 1h | site-footer.tsx, en/es.json |
| 1.2 | Partnerské organizace | Přidat 3–4 organizace (Shark Trust, Oceana, Shark Conservation Fund, Malpelo Foundation) jako „planned partners“ s logy a odkazy do sekce Real Impact. Zásadní pro důvěryhodnost. | HIGH | 2–3h | home-content.tsx, en/es.json, public/logos/ |
| 1.3 | Opravit statistiky | ~5 humans → „human fatalities remain in the single digits globally“. 100M → „estimated 100 million+“. Zachovat „one third“ s odkazem na IUCN. | HIGH | < 1h | en.json, es.json |
| 1.4 | Reporting cadence | „Reports coming as soon as...“ → „Reports published quarterly once donations begin.“ | HIGH | < 30min | en.json, es.json |
| 1.5 | Registry empty state | Místo 0/0/0/0 zobrazit „Founding diplomats will appear here first“ nebo „No one is officially uneaten yet.“ | HIGH | 1h | registry-content.tsx, en/es.json |
| 1.6 | Checkout micro-copy | Checkout → Diplomatic Clearance, Order summary → Diplomatic Briefing, Payment → Secure Payment (Sharks can't read card numbers), Complete → Issue My Certificate. | MEDIUM | 1h | purchase-flow.tsx, en/es.json |

# Fáze 2 — UX a konverze

Odhadovaný čas: 3–5 dní

| ID | Úkol | Popis | Priorita | Čas | Soubory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Live preview certifikátu | Input pro jméno přímo na homepage — uživatel zadá jméno a ihned vidí certifikát. Umístit pod hero. Conversion block: „Enter a name“ → „See your certificate“. | HIGH | 3–4h | home-content.tsx, certificate-preview.tsx |
| 2.2 | Pricing karty — pro koho | Ke každé kartě 1 věta: Protected Friend = quick funny gifting, Non-Snack = deluxe collectible, Business = offices, cafés, studios. | HIGH | 1h | en/es.json, home-content.tsx |
| 2.3 | Posílit Non-Snack tier | Přidat hmatatelný benefit: deluxe seal, framed-print layout, special registry placement, nebo exclusive badge. | MEDIUM | 2h | en/es.json, generate-certificate.ts |
| 2.4 | Gift flow — explicitní volba | Rozdělit na homepage na „Buy for yourself“ / „Buy as a gift“ jako dvě jasné UI volby, ne jen toggle. | HIGH | 2–3h | home-content.tsx, purchase-flow.tsx |
| 2.5 | Gift flow — pole pro obdarovaného | Přidat: e-mail obdarovaného, datum doručení, osobní vzkaz. Napojit na e-mailovou službu. | HIGH | 3–4h | purchase-flow.tsx, en/es.json, api/ |
| 2.6 | Trust strip pod hero | Jednořádkový strip: Personalized • Digital delivery • Gift-ready • Funds real conservation. | LOW | 1h | hero-section.tsx, en/es.json |
| 2.7 | Primární CTA výraznější | Hlavní CTA tlačítko s unikátním stylingem (větší, shadow, animace). | LOW | 1h | hero-section.tsx, globals.css |

# Fáze 3 — Nové stránky a rozšíření

Odhadovaný čas: 5–10 dní

| ID | Úkol | Popis | Priorita | Čas | Soubory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Impact stránka | Nová stránka: how funds are split, when donations are made, how orgs are selected, reporting, pre-first-report info. Přidat do navigace. | HIGH | 4–6h | app/[locale]/impact/, en/es.json, header |
| 3.2 | Registry — virální sekce | Přidat Wanted, Officially Not Food, Newest Diplomats, Founding Friends. Shareable profily: Registry ID, datum, Copy link. | MEDIUM | 4–5h | registry-content.tsx, en/es.json |
| 3.3 | Gifting — „Bet, they don't have...“ | Doplnit „Bet“ na začátek gifting cards. | LOW | 30min | en.json, es.json |
| 3.4 | „Why people gift this“ sekce | Nahradit/doplnit testimonials — reputačně bezpečnější než fiktivní reference. | LOW | 2h | home-content.tsx, en/es.json |

# Fáze 4 — Obsahová strategie a monetizace

Odhadovaný čas: 2–4 týdny

| ID | Úkol | Popis | Priorita | Čas | Soubory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Blog / Newsroom | Nová sekce: humorné press releases od Finnleyho + Luna + edukativní články. SEO + social media materiál. | MEDIUM | 8–12h | app/[locale]/blog/, components, en/es.json |
| 4.2 | Affiliate / Referral | Referral code pro každého. Motivace: fund conservation + unlock status upgrade. Vyžaduje backend. | LOW | 12–16h | api/referrals, purchase, registry |
| 4.3 | Sjednotit terminologii | Hlavní pojem: certificate (produkt), status (výsledek). Projít celý web. | LOW | 2–3h | en/es.json, všechny komponenty |

# Klíčová rozhodnutí před implementací

Následující body vyžadují rozhodnutí před zahájením práce:

Partnerské organizace: Které konkrétní organizace zahrnout? Návrh: Shark Trust, Oceana, Shark Conservation Fund, Malpelo Foundation. Stačí jako „planned partners“.

Terminologie: Co je hlavní pojem — certificate, status, membership? Doporučení: „certificate“ jako produkt, „status“ jako výsledek.

Non-Snack posílení: Jaký benefit přidat? Možnosti: deluxe seal, framed-print layout, special registry placement, exclusive badge.

Gift flow e-maily: Implementovat skutečné odesílání? Aktuálně je API placeholder. Potřeba napojit Resend / SendGrid / Gmail SMTP.

Blog: Spustit hned nebo odložit? Cenný pro SEO, ale vyžaduje průběžný obsah. Možnost: začít s 3–5 články.

Referral program: Vyžaduje backend pro sledování kódů. Složitější — může být v další iteraci.

# Důvěryhodnost — detail

Nejdůležitější oblast celého plánu. Bez důvěryhodnosti konverze neporostou.

## Partnerské organizace

Na web přidat sekci s logy a krátkým popisem organizací. Formát:

Logo + název organizace

1 věta o jejich misi

Odkaz na web organizace

Označení: „Planned partner“ nebo „Organization we aim to support“

Navrhované organizace:

Shark Trust — UK-based charity, ochrana žraloků globálně

Oceana — největší mezinárodní organizace zaměřená na ochranu oceánů

Shark Conservation Fund — přímé financování výzkumu a ochrany žraloků

Malpelo Foundation — ochrana mořské fauny v Kolumbii

## Impact stránka — struktura

Samostatná stránka s pevnou strukturou:

How funds are split (grafický rozpad)

When donations are made

How organizations are selected

How reporting works

What happens before first public report

# Korekce faktických claimů

| Současná formulace | Navrhovaná úprava | Zdroj / poznámka |
| --- | --- | --- |
| ~5 humans killed by sharks every year | Human fatalities from shark encounters remain in the single digits globally in most years | Florida Museum 2025: 65 unprovoked bites, 1 fatality |
| 100M sharks killed by humans every year | An estimated 100 million+ sharks are killed by humans every year | Běžně citovaná statistika, změkčit na „estimated“ |
| One third of all shark species are threatened | Ponechat — formulace je v pořádku | IUCN 2024: ~1/3 sharks, rays & chimaeras |
| Reports coming as soon as the first donations are made | Reports published quarterly once donations begin | Přesnější cadence, profesionálnější |

# Doporučené pořadí implementace

V rámci každé fáze doporučuji začít úkoly s prioritou HIGH a pokračovat dolů.

Ihned (dnes): E-mail na web, oprava statistik, reporting cadence, registry empty state (1.1–1.5)

Tento týden: Partnerské organizace, checkout copy, live preview certifikátu, pricing karty (1.2, 1.6, 2.1, 2.2)

Příští týden: Gift flow, Non-Snack posílení, Impact stránka (2.3–2.5, 3.1)

Průběžně: Registry rozšíření, blog, referral program, terminologie (3.2–4.3)

Dokument připraven k implementaci. Rozhodnutí ke klíčovým bodům výše urychlí práci.